МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Зарегистрировано МЮ РЮО от 02.06.2026

Регистрационный № 001118

П Р И К А З

23.03.2026 г.						                                              №6-ОП

Цхинвал

Об утверждении типовой формы договора на передачу функций                                     заказчика-застройщика, подлежащего заключению между государственным заказчиком и заказчиком-застройщиком в рамках Инвестиционной программы содействия                          социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2026-2028 годы

В целях эффективной реализации функций государственного заказчика и застройщика в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2026-2028 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить типовую форму договора на передачу функций                                      заказчика-застройщика, подлежащего заключению между государственным заказчиком и заказчиком-застройщиком в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2026-2028 годы в соответствии              с приложением к настоящему Приказу.

- Условия типовой формы договора на передачу функций заказчика-застройщика, утвержденного настоящим Приказом, подлежат применению к отношениям, возникшим между государственными заказчиками и заказчиком-застройщиком в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2026-2028 годы с 1 января 2026 года.

Министр                                                                                              З. В. Чочиев

Утверждена

Приказом Министерства строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Южная Осетия

от «_____» ___________ 2026 № ______

Типовая форма договора

на передачу функций заказчика-застройщика, подлежащего заключению между государственным заказчиком и заказчиком-застройщиком в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2026-2028 годы

№___________

г. Цхинвал	                                                                              «____»______________ 20__ г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____________________, действующего на основании Положения от «___»________20___г., с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

- Предмет Договора

  - Личный заказчик передает, а Заказчик-застройщик принимает на себя осуществление функций Заказчика-застройщика при строительстве объектов Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на                        2026-2028 годы (далее – Объекты) и всех функций Государственного заказчика (далее – работы),                 за исключением следующих:

    - Заключение договоров по Объектам в соответствии с законодательством, действующим на территории Республики Южная Осетия:

- с проектными и изыскательскими организациями (далее – Исполнитель) на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ;

- со строительными организациями (далее – Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ и иных связанных с ними работ.

    - Обеспечение финансирования строительства Объектов в пределах лимитов бюджетных обязательств с учетом объема выполненных работ.

  - Настоящий Договор также выступает подтверждением полномочий Заказчика-застройщика перед Подрядчиком, Исполнителем и третьими лицами.

- Сроки строительства (реконструкции, капитального ремонта)

  - Сроки строительства (реконструкции, капитального ремонта) Объектов определяются согласно Календарным графикам работ по Объектам.

- Права и обязанности Государственного заказчика

  - Для выполнения настоящего Договора Государственный заказчик вправе:

    - Осуществлять контроль соблюдения сроков строительства Объектов.

    - Проверять ход и качество работ, выполняемых Заказчиком-застройщиком.

    - Осуществлять приемку выполненных работ на Объектах силами Заказчика-застройщика.

- Права и обязанности Заказчика-застройщика

  - Для выполнения настоящего Договора Заказчик-застройщик вправе:

    - Запрашивать и получать у Государственного заказчика, в случае возникшей необходимости, документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

    - Запрашивать у Подрядчика и Исполнителя информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, а также для проведения проверок.

    - В необходимых случаях инициировать внесение изменений в проектную документацию.

  - Для выполнения настоящего Договора Заказчик-застройщик обязан:

    - Осуществлять сбор исходных данных для проектирования Объектов.

    - Организовать комплекс мероприятий по контролю за разработкой проектной документации по Объектам с регулярным информированием Государственного заказчика и согласованием разрабатываемой проектной и сметной документации на этапе перед передачей в государственную экспертизу, и итоговой документации после полного исполнения всех своих обязательств Исполнителем по договору на проектирование, а также промежуточных и окончательных актов выполненных работ.

    - Организовать получение заключения государственной экспертизы на проектную документацию по Объектам.

    - Направлять проектную документацию для строительства в производство работ.

    - Осуществлять передачу Подрядчику проектно-сметной документации.

    - Получить разрешение на строительство в случаях установленных законодательством, действующим на территории Республики Южная Осетия.

    - Передать, в случае необходимости, и в установленном порядке, Подрядчику:

- документы об отводе земельного участка;

- разрешение на строительство;

- журнал производства работ;

- утвержденную Государственным заказчиком проектную документацию                                            (с положительным заключением государственной экспертизы) и иную исполнительную документацию;

- строительную площадку;

- вынесенные границы земельного участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки согласно актам;

- геодезическую разбивочную основу.

    - Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала строительства Объектов направить в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора орган извещение о начале производства работ с приложением необходимых документов.

    - Контролировать исполнение Подрядчиком и Исполнителем условий заключенных договоров, проводить проверки, а также иные контрольные мероприятия.

    - Контролировать выполнение работ (оказание услуг) по заключенным с Подрядчиком и Исполнителем договорам в пределах утвержденной сметной стоимости.

    - До подписания актов на выполненные Подрядчиком и Исполнителем работы:

- проверять указанные в акте приема-передачи объемы, стоимость, виды и качество работ, выполняемых Подрядчиком и Исполнителем, на соответствие фактически выполненным Подрядчиком и Исполнителем объемам, видам и качеству работ, а также на их соответствие проектной документации и условиям заключенных Государственным заказчиком договоров с Подрядчиком и Исполнителем;

- проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования, строительных конструкций условиям заключенных Государственным заказчиком договоров с Подрядчиком и Исполнителем, проектной документации, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, и другой действующей нормативной документации.

    - Подписывать акты на выполненные Подрядчиком работы после проведения проверок фактически выполненных Подрядчиком объемов, вида и качества работ, а также на их соответствие требованиям технических регламентов, проектной документации и условиям заключенных договоров с составлением актов освидетельствования выполненных работ, актов скрытых работ, предусмотренных нормами настоящего Договора.

    - Представлять на подписание Государственному заказчику ежемесячно:

- подписанные Исполнителем и согласованные Заказчиком-застройщиком акты сдачи-приемки проектно-изыскательских работ;

- подписанные Подрядчиком, проверенные и подписанные Заказчиком-застройщиком акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (с указанием перечня выполненных строительно-монтажных работ) за определенный отчетный период, а также подписанные Подрядчиком и проверенные Заказчиком-застройщиком справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3 за определенный отчетный период – ежемесячно.

    - На основании п.5.4. настоящего Договора устранять недостатки в формах КС-2,                  КС-3 в сроки, указанные в мотивированном отказе.

    - Давать указания Подрядчику о конкретном составе приемо-сдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки Объектов в эксплуатацию.

    - Представить в установленном порядке в орган, выдавший разрешения на строительство, полный пакет документов, необходимых для получения соответствующих разрешений на ввод Объектов в эксплуатацию.

    - Сообщать в письменном виде Подрядчику установленные места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и передавать разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.

    - Осуществлять строительный контроль на Объектах в соответствии с перечнем видов работ, установленных проектной документацией и заданием на производство строительно-монтажных работ, сметным расчетам, строительными нормами и правилами на производство и приемку строительно-монтажных работ, требованиями технических регламентов, результатами инженерных изысканий, требованиями действующего в Республике Южная Осетия градостроительного законодательства, в том числе за проведением Подрядчиком работ по:

- ограждению стройплощадки с оформлением аншлагов и предупредительных знаков;

- устройству твёрдого покрытия у въездов на стройплощадку;

- освещению;

- установке мойки для колёс грузового автотранспорта;

- временному присоединению коммуникаций на время выполнения работ на строительной площадке;

- контроль за возведением на территории строительной площадки временных зданий и сооружений и их стоимости, необходимых для хранения материалов и выполнения работ в соответствии с проектом организации строительства, проектом производства работ с учетом ограничений и обязательных условий, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Республики Южная Осетия.

    - Подтверждать:

- соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в Журнале производства работ;

- осуществлять приемку скрытых работ, отдельных этапов или Объектов в целом;

- готовность отдельных ответственных конструкций и скрытых работ путем составления двусторонних (с Подрядчиком) актов промежуточной приемки ответственных конструкций и Актов освидетельствования скрытых работ.

    - Осуществлять строительный контроль за деформациями и состоянием зданий и сооружений в зоне влияния строительства Объектов.

    - Утвердить приказом перечень лиц, правомочных осуществлять контроль по конкретным объектам за проведением строительно-монтажных работ, проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные этапы работ, и давать предписания Подрядчикам по установленной форме об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также о прекращении или временной приостановке работ.

    - Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производить испытание образцов для подтверждения поставленного товара представленным сертификатам качества.

    - Обеспечить выполнение Подрядчиком и Исполнителем гарантийных обязательств, предусмотренных заключенными договорами, а также осуществлять контроль над их выполнением.

    - Проверять наличие, в случаях установленных законодательством, действующим на территории Республики Южная Осетия, лицензий и иных документов у Подрядчика и Исполнителя, субподрядных организаций и поставщиков материалов, оборудования и т.д., ведение Подрядчиком Журнала производства работ.

    - Контролировать выполнение Графика производства работ Подрядчиком и Исполнителем и обеспечить его выполнение.

В случае необходимости производить контроль объемов и стоимости производимых работ (оказанных услуг) субподрядными организациями и соблюдение ими Графика производства работ.

    - Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку конструкций.

    - Рассматривать выявленные в процессе работ ошибки в проектной документации, с учетом замечаний и предложений Подрядчика, и принимать по ним решения, по согласованию с Государственным заказчиком, с составлением соответствующего документа, фиксированием в Журнале авторского надзора данной информации.

    - В случае принятия решения о внесении изменений в проектную документацию обеспечить выполнение Исполнителем корректировки проектной документации в соответствии с заключенными договорами.

    - Составлять совместно с Подрядчиком необходимую документацию, отражающую вид, состав и объем, возникших непредвиденных работ и затрат по Объекту, и представлять данную документацию на утверждение Государственному Заказчику.

Составлять и согласовывать смету на выполнение работ по консервации и контролировать их качественное выполнение.

    - Осуществлять контроль обеспечения на Объектах выполнения Подрядчиком мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды, зеленых насаждений и земли до сдачи Объектов в эксплуатацию.

    - Незамедлительно направлять Подрядчику и  Исполнителю информацию о выявленных нарушениях, давать предписание Подрядчику и Исполнителю о приостановке работ (в случае необходимости), об устранении выявленных нарушений, устанавливать сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делать соответствующую запись в Журнале производства работ, составлять акт о выявленных нарушениях, осуществлять контроль за устранением Подрядчиком и  Исполнителем выявленных нарушений, оперативно (по телефону, факсу) информировать Государственного заказчика, с последующим предоставлением материалов проверки, при выявлении фактов:

- нарушения Подрядчиком методов организации и ведения работ, определенных проектом организации строительства, отступлений от требований по качеству работ и материалов, предусмотренных проектной документацией и строительными нормами и правилами;

- нарушения установленных графиками производства работ, сроков их проведения.

    - Не допускать использование средств измерений и лабораторного оборудования, не прошедших проверку и аттестацию в установленном порядке.

    - Участвовать во всех технических и организационных совещаниях по Объектам.

    - Обеспечить проведение органом государственного строительного надзора проверок, а также участвовать в них.

    - Представлять ежемесячно Государственному заказчику:

- информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, по утвержденным формам;

- информацию в разрезе статистической отчетности о ходе выполнения работ (услуг) на Объектах;

- информацию по освоению денежных средств по заключенным договорам с Подрядчиком и Исполнителем.

    - При необходимости, проводить согласование с Государственным заказчиком вопросов, возникающих в процессе реализации настоящего Договора и договоров, заключенных Государственным заказчиком с Подрядчиком и Исполнителем.

    - Предъявлять претензии к Подрядчику и Исполнителю в соответствии с законодательством, действующим на территории Республики Южная Осетия, и гарантийными обязательствами по заключенным договорам.

    - Вести статистический учет, составлять и представлять отчетность и нести ответственность за ее достоверность.

    - В случае необходимости, проверять обоснованность цен на работы (услуги), материалы, оборудование, инвентарь, конструкции, а также иных сведений, содержащихся в документах Подрядчика и Исполнителя.

    - Организовать учет и контроль расходования капитальных вложений по Объектам.

    - Представлять Государственному заказчику информацию в разрезе статистической отчетности об использовании финансовых ресурсов, а также ежедневную оперативную информацию о ходе выполнения работ на Объектах.

    - При отказе Подрядчика или Исполнителя признать факт ненадлежащего и некачественного выполнения работ посредством созданной комиссии, с приглашением представителя Подрядчика и (или) Исполнителя, при необходимости с участием независимой экспертной организации, зафиксировать в установленном порядке некачественно выполненные Подрядчиком и (или) Исполнителем работы.

    - Участвовать по поручению Государственного заказчика в рассмотрении предложений независимых экспертов по решению спорных вопросов между Государственным заказчиком, Подрядчиком и Исполнителем.

    - Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством, действующим на территории Республики Южная Осетия.

- Порядок сдачи-приемки и оплаты работ

  - Стоимость работ по настоящему Договору определяется согласно 
Приложению № 1.

  - Заказчик-застройщик до 20 числа каждого месяца предоставляет Государственному заказчику для утверждения реестр сданных за отчетный период актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 по Объектам.

  - Государственный заказчик осуществляет приемку реестра и сданных за отчетный период актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также подписывает Акт выполненных работ по строительному контролю по соответствующей форме (Приложение № 2 или Приложения № 3), после чего производит оплату Заказчику-застройщику на основании представленного им счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления целевых денежных средств из Государственного бюджета.

  - В случае выявления недостатков в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Государственный заказчик направляет Заказчику-застройщику мотивированный отказ от их подписания с указанием сроков устранения недостатков.

  - По окончании Подрядчиком работ на отдельных этапах по Объектам Заказчик-застройщик представляет Государственному заказчику в установленные им сроки согласно нормативно-технической документации результаты лабораторных и иных испытаний строительных материалов, заключение по оценке качества строительно-монтажных работ. Результаты лабораторных и иных испытаний строительных материалов, заключение по оценке качества строительно-монтажных работ предоставляются в виде отчетов на бумажных и электронных носителях.

  - Если в период действия Договора выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Государственный заказчик обязан поставить об этом в известность Заказчика-застройщика. В случае прекращения работ составляется акт, который подписывается Государственным заказчиком и Заказчиком-застройщиком.

- Ответственность Сторон

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Республики Южная Осетия, и настоящим Договором.

  - Заказчик-застройщик несет ответственность за качество принятых у Подрядчика работ в течение гарантийного срока на выполненные работы (услуги), предусмотренного заключенными договорами, а также за достоверность предъявленного к оплате выполненного объема работ (услуг), примененных расценок на их соответствие утвержденной проектной документации.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности.

  - При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней известить о них в письменной форме другую Сторону.

  - Факты, изложенные в Извещении, должны быть подтверждены уполномоченным органом.

При наступлении указанных обстоятельств, срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.

В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения настоящего Договора.

- Расторжение Договора

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда в порядке и на условиях, установленных законодательством, действующим на территории Республики Южная Осетия.

  - Государственный заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления в адрес Заказчика-застройщика уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора, в следующих случаях:

- задержки хода выполнения работ по вине Заказчика-застройщика, если эта задержка увеличивает сроки окончания выполнения работ, более чем на один месяц, либо ставит под угрозу ввод Объектов в эксплуатацию;

- нарушения Заказчиком-застройщиком условий Договора;

- низкого качества выполнения работ;

- аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках законодательства, действующего на территории Республики Южная Осетия, лишающих Заказчика-застройщика права на выполнение работ.

  - Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

- Прочие условия

  - Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством, действующим на территории Республики Южная Осетия.

  - Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору.

  - Стороны имеют право на внесение изменений и дополнений в настоящий Договор. Изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию и имеющих равную юридическую силу.

  - Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее 2-х дней с даты их изменения.

  - Условия настоящего договора подлежат применению к отношениям, возникшим между Государственным заказчиком и Заказчиком-застройщиком в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2026-2028 годы                 с 1 января 2026 года.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.

  - Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.

  - Не считается разглашением сообщение третьим лицам информации, которая стала доступна третьим лицам в порядке, установленном законодательством, действующим на территории Республики Южная Осетия.

  - Факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными.

  - Заказчик-застройщик не имеет права продавать или передавать проектную документацию на строительство Объектов или отдельных их частей никакой третьей стороне, а также использовать ее при строительстве других объектов без письменного разрешения Государственного заказчика.

- Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Государственный заказчик: | Заказчик-застройщик: ГУП «Управление капитального строительства» Месторасположение: г. Цхинвал, ул. Бр.Губаевых,17а ИНН: 9801010326 КПП: 980101001 р/счет 40502810600000000061 в Национальном Банке РЮО БИК 001001000 |
| --- | --- |

Подписи Сторон

Государственный заказчик:                                   Заказчик-застройщик:

| _________________/_______________ | ________________/_______________ |
| --- | --- |